|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议纪要 | | | |
| 日期 | 2024年11月27日 | 地点 | 六教 |
| 参会人员 | 聂礼昂、金民周、赵培源 | | |
| 目标 | | | |
| * 测试后端API * 评估数据查看功能 * 优化数据库模型 * 确定下一步工作 | | | |
| 内容 | | | |
| 结合阶段检查反馈和自主测试结果，决定要改进的细节。  权衡了图片上传的复杂度和必要性，决定修改头像功能。  全组讨论API设计。 | | | |
| 结果 | | | |
| 得到下一步任务清单。 | | | |
| 待办 | | | |
| **前端**   1. 退出页面取消，改为点击头像登录登出 2. 头像固定，不能上传 3. 日历改成TODO页面 4. 朋友圈页面和后端对接 5. 设置和后端对接 6. 数据统计页面和后端对接 7. 前端页面优化，如:文字的大小等   **后端**   1. 数据库 2. 社交API，发帖，评论，点赞，加好友，拉黑，获取帖子 3. 数据统计API，获取当前用户的每一条记录，某一天的记录数据 4. 个人信息，获取个人信息的API，修改个人信息的API   **检测**   1. 短信验证 2. 优化输出的frame，要更直观 3. 优化统计数据输出模式 | | | |